MAINTEX

Système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur

Guide Utilisateur Module Gestion de Projet et Budget

Version Web — Maintex 2025

À l'usage de tous les utilisateurs du module Projet & Budget

# Table des matières

1       Introduction et présentation de Maintex

2       Glossaire des termes essentiels

3       Vue d'ensemble — Tableau de bord

4       Module Projets

4.1  Liste des projets

4.2  Créer un nouveau projet

4.3  Onglet Général

4.4  Onglet Budgets

4.5  Onglet Achats (DA / Commandes / BR / Factures)

4.6  Onglet Interventions

4.7  Onglet Mouvements de Stock

4.8  Onglet Suivi Mensuel

4.9  Onglet Commentaires & Documents

4.10 Onglet Champs Personnalisés

5       Lien Projet / Équipement

6       Module Budget — Vue d'ensemble

7       Budget par Division

8       Budget par Centre de Frais (CF)

9       Budget par Équipement

10      Budgets Couple (Imputation/CF, Imputation/CA…)

11      Budget par Imputation Comptable

12      Budget Imputation / Centre Analytique

13      Exercices Comptables

14      Budget par Compte Comptable

15      Budget par Allocations

16      Budget par Imputations

17      Suivi Budgétaire Global

18      Contrôle des dépassements

19      Cas pratiques et exemples complets

20      Questions fréquentes (FAQ)

# 1. Introduction et présentation de Maintex

Maintex est la nouvelle version web du logiciel OptiMaint. Ce guide couvre en détail le module Gestion de Projet et Budget, qui vous permet de :

- Créer et suivre des projets d'investissement et de maintenance

- Allouer des enveloppes budgétaires par type de coût (M.O., Articles, Factures)

- Suivre en temps réel les dépenses engagées et réalisées

- Contrôler les dépassements budgétaires par différents axes : CF, Division, Équipement, Imputation

- Produire des rapports et éditions mensuels pour le pilotage financier

ℹ️ À qui s'adresse ce guide ? Responsables de projets et chargés d'affaires Contrôleurs de gestion et responsables budgétaires Techniciens de maintenance qui imputent des activités à un projet Directeurs et managers souhaitant consulter les tableaux de bord

### Architecture du module

| Sous-module | Rôle principal | Accès dans Maintex |
| --- | --- | --- |
| Module Projets | Créer, paramétrer et suivre les projets d'investissement | Sidebar : Module Projet |
| Lien Projet/Équipement | Affecter des budgets par équipement dans un projet | Bases > Projets > Lien Proj./Équip. |
| Budget par CF/Division/Équipement | Gérer les budgets de fonctionnement courant | Sidebar : Module Budget |
| Budgets Couple (Imputation/...) | Croiser imputation comptable et axe organisationnel | Module Budget > Couple |
| Budget par Compte | Suivi au niveau du plan comptable | Module Budget > Comptes |
| Exercices comptables | Gérer les cycles annuels budgétaires | Module Budget > Exercices |
| Suivi budgétaire global | Vue synthétique multi-dimensions | Module Budget > Suivi |

# 2. Glossaire des termes essentiels

Voici les termes clés utilisés dans Maintex et dans ce guide :

| Terme | Définition complète |
| --- | --- |
| Projet | Ensemble structuré d'actions avec un code unique (ex : P2025-0042), un budget et un responsable. Peut couvrir plusieurs équipements et plusieurs exercices. |
| Famille de projet | Catégorie regroupant des projets de même nature. Définit les champs personnalisés affichés sur la fiche. |
| Budget Initial | Enveloppe budgétaire définie à la création du projet. Ne peut pas être modifiée — sert de référence historique. |
| Budget Actualisé | Révision du budget en cours de projet, après validation par la direction. Remplace le budget initial dans les calculs. |
| En Cours | Montant engagé mais pas encore réalisé : BT ouverts, commandes passées non livrées/facturées. |
| Réalisé | Montant effectivement consommé : activités de main-d'œuvre saisies, sorties de stock, factures enregistrées. |
| Solde | = Budget − (En Cours + Réalisé). Affiché en vert si positif, en rouge si négatif. |
| % Engagé | = (En Cours + Réalisé) / Budget × 100. Indique le taux de consommation du budget. |
| M.O. | Main-d'Œuvre : coût des heures techniciens imputées au projet via des Bons de Travail (BT). |
| BT | Bon de Travail : ordre de travail sur lequel sont enregistrées les heures et les pièces utilisées. |
| DA | Demande d'Achat : demande formalisée avant création d'une commande fournisseur. |
| BR | Bon de Réception : document constatant la livraison physique de marchandises commandées. |
| CF | Centre de Frais : unité organisationnelle de regroupement des coûts (ex : atelier mécanique). |
| Division | Regroupement de plusieurs CF (ex : site de production Nord). |
| Imputation | Code comptable rattachant une dépense à un compte du plan comptable (ex : IMP-MAINT). |
| Centre Analytique (CA) | Axe d'analyse transversal : produit, client, projet… indépendant de la structure CF/Division. |
| Exercice comptable | Période de 12 mois consécutifs. Peut débuter n'importe quel mois selon le paramétrage société. |
| Solde 1 / Solde 2 | Solde 1 = Budget − (En Cours + Réalisé). Solde 2 = Solde 1 − Montant DA (plus conservateur). |

# 3. Vue d'ensemble — Tableau de bord

Le tableau de bord est la page d'accueil du module. Il offre une vision synthétique et immédiate de la santé budgétaire de l'ensemble de vos projets.

Figure : Tableau de bord — Vue générale

### Les 4 indicateurs clés (KPI)

| Indicateur | Ce qu'il mesure | Couleur |
| --- | --- | --- |
| Budget Total | Somme de tous les budgets alloués sur l'exercice en cours (ex : 4 200 000 EUR) | Bleu |
| Montant Engagé | Total En Cours + Réalisé de tous les projets actifs | Orange |
| Montant Réalisé | Total des dépenses effectivement consommées (factures, activités) | Vert |
| Solde Disponible | Budget Total − Montant Engagé. En vert si positif, en rouge si négatif | Variable |

### Les alertes automatiques

Le tableau de bord génère automatiquement 3 types d'alertes pour faciliter le pilotage :

- Alerte rouge : Budget dépassé — au moins un projet a consommé plus que son budget. Action immédiate requise.

- Alerte orange : Seuil 80% atteint — ces projets approchent dangereusement de leur limite. Surveillance recommandée.

- Alerte bleue : Information — projets avec dépenses ce mois-ci. Utile pour le suivi d'activité.

### Les outils de filtrage

- Filtre Division : restreindre la vue à un site ou une zone géographique

- Filtre Responsable : voir uniquement les projets d'un gestionnaire

- Filtre Statut : Actif, Clôturé, Dépassé

- Filtre Seuil d'alerte : afficher uniquement les projets au-delà d'un % d'engagement

- Export CSV / PDF / Imprimer : exporter les données pour reporting

💡 Conseil Consultez le tableau de bord chaque semaine pour identifier rapidement les projets en dérive. Cliquez sur un projet dans la liste pour ouvrir directement sa fiche détaillée.

# 4. Module Projets

Le module Projets centralise toutes les informations relatives à vos projets d'investissement. Il est accessible depuis la sidebar, rubrique « Module Projet ».

## 4.1 Liste des projets

Figure : Liste des projets avec filtres et recherche

La liste présente tous vos projets avec leurs données financières clés. Chaque ligne affiche :

- Code Projet (ex : P2013-0001) — identifiant unique

- Désignation — nom complet du projet

- Famille et Division organisationnelle

- Budget global alloué, En Cours, Réalisé, Solde

- Statut : Actif, Clôturé, En cours

Pour ouvrir la fiche détaillée d'un projet : cliquez directement sur la ligne du projet dans le tableau.

### Filtres disponibles

| Filtre | Utilité |
| --- | --- |
| Famille | Afficher uniquement les projets d'une même famille (ex : Maintenance Lourde) |
| Division | Restreindre à une division ou un site |
| Responsable | Voir les projets d'un gestionnaire spécifique |
| Situation | Non clôturés / Clôturés / Tous |
| Date début / fin | Filtrer par période de démarrage ou de fin |
| Recherche libre | Chercher par code ou désignation (barre de recherche en haut droite) |

## 4.2 Créer un nouveau projet

Cliquez sur le bouton « + Nouveau Projet » en haut à droite de la liste pour ouvrir le formulaire de création.

✅ Convention de nommage Adoptez une convention cohérente pour les codes projets : Format recommandé : P[ANNÉE]-[N° SÉQUENTIEL] → ex : P2025-0042 Vous pouvez préfixer par famille : INV-2025-0042, SEC-2025-0003… Un code court et normé facilite énormément les recherches et les rapports.

## 4.3 Onglet Général

Figure : Fiche projet — Onglet Général

L'onglet Général contient toutes les informations d'identification et de paramétrage du projet.

### Champs de l'onglet Général

| Champ | Type | Requis | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Code Projet | Texte | Oui | Identifiant unique du projet (ex : P2013-0001). Non modifiable après création. |
| Désignation | Texte | Oui | Nom descriptif complet du projet. |
| Famille | Liste | Oui | Détermine les champs personnalisés et le paramétrage de la fiche. |
| Responsable | Liste | Oui | Personne en charge du suivi et validation des dépenses. |
| Division | Liste | Non | Si renseignée, filtre les BT : seuls les BT de cette division pourront être imputés. |
| Centre de Frais | Liste | Non | Si renseigné, contrôle que l'équipement du BT appartient bien à ce CF. |
| Rubrique | Liste | Non | Axe de regroupement supplémentaire (ex : Travaux neufs, Entretien). |
| Date début | Date | Non | Utilisée pour le contrôle des saisies antérieures. |
| Date fin | Date | Non | Indicative. Permet de filtrer les projets par période. |

### Les trois options de comportement importantes

| Option | Effet concret | Quand l'activer ? |
| --- | --- | --- |
| Refuse les saisies antérieures | Interdit d'imputer des activités, sorties ou factures avec une date antérieure à la date de début du projet. | Dès que la date de début est définie et qu'on veut garantir la cohérence temporelle des données. |
| Demande d'achat facultative | Permet de créer une commande fournisseur directement, sans D.A. préalable. Contourne le circuit normal si actif globalement. | Pour des achats urgents sur ce projet spécifique. À utiliser avec prudence et validation hiérarchique. |
| Clôture Projet | Bloque immédiatement toute nouvelle dépense. La fiche reste consultable. Peut être décochée pour rouvrir. | Lorsque le projet est terminé et que les comptes sont arrêtés. |

💡 Exemple — Refuse les saisies antérieures Projet P2025-0042 démarré le 01/03/2025. Un technicien tente d'imputer une activité datée du 15/02/2025. → Maintex refuse avec un message d'erreur explicite. → Le technicien doit corriger la date ou contacter le responsable projet.

## 4.4 Onglet Budgets

Figure : Fiche projet — Onglet Budgets

L'onglet Budgets est le cœur du suivi financier du projet. Il affiche 4 KPI en haut, puis un tableau détaillé par type de coût.

### Les 4 KPI budgétaires

| KPI | Calcul | Signification |
| --- | --- | --- |
| Budget Initial | Montant saisi à la création | L'enveloppe initiale approuvée |
| En Cours | Voir détail ci-dessous | Dépenses engagées non encore réalisées |
| Réalisé | Voir détail ci-dessous | Dépenses effectivement consommées |
| Solde | Budget − (En Cours + Réalisé) | Marge restante disponible |

### Structure du tableau budgétaire

| Ligne | Ce qui est mesuré | En Cours | Réalisé |
| --- | --- | --- | --- |
| M.O. (Main-d'Œuvre) | Coût des techniciens | Coûts prévus sur BT ouverts − coûts déjà imputés | Activités saisies et validées sur le projet |
| Articles (stockés) | Pièces et matériaux du stock | Lignes de commandes d'articles − sorties de stock | Sorties de stock imputées au projet |
| Factures (sous-traitants) | Achats non stockés, services | Lignes de commandes non stockées − factures déjà reçues | Factures de non-stocké imputées au projet |
| GLOBAL (bloquant ⚠️) | Somme totale toutes lignes | Somme des En Cours M.O. + Articles + Factures | Somme des Réalisés M.O. + Articles + Factures |

⚠️ IMPORTANT — Budget Global BLOQUANT Le budget global est le seul budget BLOQUANT dans Maintex. Si les dépenses totales (En Cours + Réalisé) atteignent le budget global, le système refuse toute nouvelle dépense sur le projet. Solution : réviser le budget actualisé avec l'accord de la direction. Les budgets M.O., Articles, Factures sont indicatifs (non bloquants).

### Saisie des budgets

- À la création : saisir uniquement les budgets Initiaux (colonne bleue)

- En cours de projet : saisir le Budget Actualisé si révision nécessaire (fond jaune)

- La colonne Actualisé remplace l'Initial dans tous les calculs dès qu'elle est renseignée

💡 Exemple complet de suivi budgétaire Projet P2013-0001 — Remise en état Bouteillerie Ligne Verre Budget Global Initial : 1 000 000 EUR Situation actuelle : M.O. ¦ En Cours : 40 000 € ¦ Réalisé : 769 € ¦ % : 4% Articles ¦ En Cours : 6 000 € ¦ Réalisé : 0 € ¦ % : 1% Factures ¦ En Cours : 0 € ¦ Réalisé : 200 000 €¦ % : 20% GLOBAL ¦ En Cours : 46 000 € ¦ Réalisé : 200 769 €¦ Solde : +754 769 € ✅

## 4.5 Onglet Achats (DA / Commandes / BR / Factures)

Figure : Onglet Achats — sous-onglets DA/Commandes et BR/Factures

L'onglet Achats trace l'ensemble du flux achats lié au projet, de la Demande d'Achat jusqu'à la facture finale. Il se divise en deux sous-onglets :

### Sous-onglet DA / Commandes

- DAs (Demandes d'Achat) : demandes de commandes associées au projet, avec leur statut (Convertie, En attente)

- Commandes : lignes de commandes passées chez les fournisseurs, imputées au projet

- Sous-totaux automatiques par section + total général

### Sous-onglet BR / Factures

- BRs (Bons de Réception) : livraisons physiques constatées en entrepôt

- Factures : factures fournisseurs enregistrées et imputées au projet

- Suivi du statut : En cours, Facturé, En attente

| Cycle normal d'achat | Étape | Module Maintex |
| --- | --- | --- |
| 1 — Besoin identifié | Le technicien ou gestionnaire crée une DA | Bouton '+ Lier DA' |
| 2 — DA signée | La DA est validée par un responsable | Workflow de signature |
| 3 — Commande émise | La DA est convertie en commande fournisseur | Commandes |
| 4 — Livraison reçue | Le magasinier crée un BR à la réception | Bons de Réception |
| 5 — Facture reçue | La facture est enregistrée et rapprochée du BR | Factures |

## 4.6 Onglet Interventions

Figure : Onglet Interventions — Activités sur BT et hors BT

L'onglet Interventions liste toutes les activités de main-d'œuvre imputées au projet. Maintex distingue deux types d'activités :

| Type | Définition | Colonnes affichées |
| --- | --- | --- |
| Activités sur B.T. | Heures de travail saisies dans le cadre d'un Bon de Travail lié au projet. | N° BT, N° Fiche, Équipement, Début, Fin, Temps (H), Coût (EUR), Intervenant |
| Activités hors B.T. | Heures imputées directement au projet sans BT (coordination, études, réunions). | N° Fiche, Équipement, Nature, Début, Fin, Temps (H), Coût (EUR), Intervenant |

💡 Pourquoi deux types ? Les activités sur BT = travaux terrain sur un équipement identifié. Les activités hors BT = travaux transverses sans équipement spécifique (coordination de projet, formation, rédaction de procédures, consultations). Cette séparation permet d'analyser précisément la nature des dépenses M.O.

Le pied de tableau récapitule :

- Temps total sur BT (en heures)

- Temps total hors BT (en heures)

- Coût M.O. total (en EUR)

Le sous-onglet « B.T. » affiche quant à lui la liste des Bons de Travail créés ou édités dans le cadre du projet, avec leur situation (En cours, Clôturé).

## 4.7 Onglet Mouvements de Stock

Figure : Onglet Mouvements de Stock

Cet onglet trace tous les mouvements de stock (entrées et sorties) imputés au projet.

| Colonne | Description |
| --- | --- |
| Transaction | Type de mouvement : Bon de Réception (entrée), Sortie (consommation) |
| Date mouvement | Date et heure du mouvement en magasin |
| Article | Code article concerné |
| Magasin | Code du magasin d'où provient ou vers lequel va le stock |
| Quantité | Positive pour les entrées, négative pour les sorties |
| Prix unitaire | Valeur unitaire de l'article au moment du mouvement |
| Montant (EUR) | Quantité × Prix unitaire. Négatif pour les sorties (consommation) |

Un filtre de date permet de restreindre l'affichage à une période donnée. Des boutons d'export CSV et PDF sont disponibles.

## 4.8 Onglet Suivi Mensuel

Figure : Onglet Suivi Mensuel — 4 catégories + récapitulatif global

Le suivi mensuel offre une vue chronologique mois par mois de toutes les dépenses du projet depuis son démarrage. Il est organisé en 4 catégories distinctes + un récapitulatif global.

### Les 4 catégories de coûts

| Catégorie | Ce qu'elle mesure | Couleur |
| --- | --- | --- |
| Cat. 1 — Articles stockés | Sorties de pièces et matériaux du magasin pour le projet. Correspond aux mouvements de stock. | Bleu |
| Cat. 2 — Factures Articles non stockés | Achats d'articles référencés en catalogue mais commandés directement sans stock. | Vert |
| Cat. 3 — M.O. & Temps M.O. | Coût en EUR et nombre d'heures des techniciens intervenus sur le projet. | Orange |
| Cat. 4 — Factures hors articles | Prestations de services, sous-traitance, fournitures sans référence article. | Rouge |

Pour chaque catégorie, le tableau présente mois par mois : En Cours | Réalisé | Total. Des sous-totaux annuels et un total général sont automatiquement calculés.

### Récapitulatif global

Le dernier tableau cumule les 4 catégories sur un seul tableau pour obtenir le coût total mensuel du projet. C'est la base des rapports de pilotage.

💡 Exemple de lecture du suivi mensuel Mois 2013/03 : Cat.1 Articles : 6 000,00 EUR (roulements + joints) Cat.2 Fact. NS : 0,00 EUR (aucun achat direct ce mois) Cat.3 M.O. : 40 000,00 EUR (8h en cours + 8h réalisé) Cat.4 Fact. hors art: 200 000,00 EUR (prestation de service externe) ───────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL MARS 2013 : 246 000,00 EUR

## 4.9 Onglet Commentaires & Documents

Cet onglet permet de :

- Saisir des commentaires libres sur le projet (sans limite de longueur)

- Joindre des documents (PDF, Excel, images, plans…) liés au projet

- Télécharger les documents attachés

Chaque document affiché présente son nom, type, date d'ajout, l'utilisateur qui l'a ajouté et un commentaire associé.

## 4.10 Onglet Champs Personnalisés

Cet onglet est entièrement configurable famille par famille. Il permet d'adapter la fiche projet à votre métier en ajoutant des champs spécifiques.

### Types de champs disponibles

| Type | Usage |
| --- | --- |
| Alphanumérique (Texte) | Saisie de texte libre (nom, référence, observation) |
| Numérique | Valeur entière ou décimale (quantité, durée) |
| Oui / Non | Case à cocher pour une information booléenne |
| Date | Sélection d'une date calendaire |
| Monétaire | Montant en devise avec formatage automatique |
| Image | Lien vers une image (photo de l'équipement, plan…) |
| Lien URL | Adresse web cliquable |
| Lien fichier | Chemin vers un fichier réseau |

Chaque champ peut être marqué comme Obligatoire : l'utilisateur ne pourra pas enregistrer la fiche sans le renseigner.

✅ Renommer l'onglet Vous pouvez personnaliser le titre de l'onglet Champs personnalisés via le champ 'Nom de l'onglet'. Exemple : 'Informations réglementaires', 'Données contractuelles', 'Suivi fournisseur'… Ce nom s'affiche sur l'onglet lui-même dans la fiche projet.

# 5. Lien Projet / Équipement

Accès : Sidebar → Module Projet → Lien Projet / Équipement

Un projet peut concerner plusieurs équipements de votre parc. Cette fonctionnalité permet d'allouer un budget spécifique à chaque équipement dans le cadre du projet.

Figure : Lien Projet/Équipement — Budgets par équipement

### Fonctionnement

- Sélectionner le projet dans le menu déroulant en haut

- Cliquer sur '+ Ajouter Équipement' pour associer un nouvel équipement

- Saisir les budgets M.O., Articles, Factures, Global pour chaque équipement

- Choisir le type de contrôle de dépassement

- Enregistrer

### Colonnes du tableau

| Champ | Type | Requis | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement | Code+libellé | Oui | L'équipement lié au projet (ex : 0059-00001 – SOUTIREUSE KHS) |
| Budget M.O. | Nombre | Non | Enveloppe main-d'œuvre allouée pour cet équipement dans ce projet |
| Budget Articles | Nombre | Non | Enveloppe articles/pièces pour cet équipement |
| Budget Factures | Nombre | Non | Enveloppe sous-traitance pour cet équipement |
| Budget Global | Nombre | Non | Enveloppe totale (bordure orange = bloquant si contrôle activé) |
| Contrôle dépass. | Liste | Non | Aucun / Exercice / Mois — niveau de contrôle budgétaire |
| En Cours | Calculé | — | Dépenses engagées sur cet équipement dans ce projet |
| Réalisé | Calculé | — | Dépenses réalisées sur cet équipement dans ce projet |
| Solde | Calculé | — | Budget Global − (En Cours + Réalisé) — bleu si positif, rouge si négatif |
| % Engagé | Calculé | — | Taux de consommation du budget global de l'équipement |

💡 Exemple — Projet multi-équipements Projet P2013-0001 : Remise en état Bouteillerie Ligne Verre Équipement 0059-00001 (SOUTIREUSE KHS) : Budget Global = 100 000 € ¦ En Cours : 12 000 € ¦ Réalisé : 45 000 € ¦ Solde : +43 000 € Équipement 0060-00002 (CONVOYEUR LIGNE 3) : Budget Global = 120 000 € ¦ En Cours : 0 € ¦ Réalisé : 0 € ¦ Solde : +120 000 € → Chaque équipement dispose de son propre suivi budgétaire. → Le total des budgets équipements peut être inférieur ou égal au budget global projet.

# 6. Module Budget — Vue d'ensemble

Le module Budget gère les enveloppes budgétaires de fonctionnement (hors projets d'investissement, sauf paramétrage contraire). Il propose 8 types de budgets selon différents axes d'analyse.

| Type de budget | Axes d'analyse | Question à laquelle il répond |
| --- | --- | --- |
| Budget par Division | Division + Exercice | Combien mon site dépense-t-il ? |
| Budget par CF | Centre de Frais + Exercice | Combien mon atelier dépense-t-il ? |
| Budget par Équipement | Équipement + Exercice | Combien coûte la maintenance de cette machine ? |
| Budgets Couple | Imputation × CF/CA/Division | Quel est le coût d'un type de charge par axe ? |
| Budget par Imputation | Imputation + Exercice | Quel est le montant budgété sur ce compte ? |
| Budget Imputation / CA | Imputation × Centre Analytique | Quel est le coût par produit/client pour ce type de charge ? |
| Budget par Compte | Compte comptable + CF | Quel est mon budget sur ce compte du plan comptable ? |
| Exercices comptables | Exercice annuel | Quel exercice comptable est actif ? |

### Structure commune à tous les budgets

Tous les budgets de fonctionnement partagent la même grille mensuelle (12 lignes + totaux) :

| Colonne | Nature | Description |
| --- | --- | --- |
| Budget Initial | Saisie | Montant prévu à la création. Ne jamais modifier — référence historique. |
| Budget Actualisé | Saisie | Révision en cours d'exercice. Remplace l'Initial dans les calculs. |
| En Cours | Calculée | Commandes passées non encore facturées, imputées à ce budget. |
| Réalisé | Calculée | Factures enregistrées, imputées à ce budget. |
| Solde 1 | Calculée | Budget − (En Cours + Réalisé). Négatif = dépassement. |
| % 1 | Calculée | (En Cours + Réalisé) / Budget × 100. |
| Montant DA | Calculée | DAs non encore converties en commande, imputées à ce budget. |
| Solde 2 | Calculée | Budget − (En Cours + Réalisé + DA). Vision plus conservatrice. |
| % 2 | Calculée | (En Cours + Réalisé + DA) / Budget × 100. |

✅ Solde 1 vs Solde 2 : lequel utiliser ? Solde 1 = situation actuelle (commandes passées + factures reçues). Solde 2 = situation prudente (intègre aussi les DAs en attente de commande). En fin de période, utilisez le Solde 2 pour anticiper les engagements à venir.

# 7. Budget par Division

Accès : Module Budget → Division (sidebar)

Figure : Budget par Division — Grille mensuelle

Le budget par Division permet de piloter les dépenses de fonctionnement de chaque site ou zone géographique sur un exercice comptable de 12 mois.

### Paramètres obligatoires

| Champ | Type | Requis | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Division | Liste | Oui | La division à budgétiser (ex : 01P – PRODUCTION) |
| Année d'exercice | Nombre | Oui | Année de début de l'exercice comptable (ex : 2025) |
| Type de budget | Liste | Oui | Global, Catégorie ou Rubrique — niveau de granularité |
| Type de coût | Liste | Non | Global, M.O., Article ou Facture |

### Types de budget expliqués

| Type | Description | Usage |
| --- | --- | --- |
| Global | Un seul budget pour l'ensemble des coûts de la division. | Entreprises avec suivi simple |
| Catégorie | Budget par catégorie d'intervention : Préventif, Correctif, Divers. | Analyse maintenance préventive vs curative |
| Rubrique | Budget par rubrique personnalisée (Mécanique, Électrique, Pneumatique…). | Analyse très fine par nature de travaux |

### Fonctionnalité clé : Calculer à partir de N-1

✅ Gain de temps — Initialisation automatique du budget Plutôt que de saisir tous les budgets mensuels à la main, cliquez sur 'Calculer à partir N-1'. Choisissez la base de calcul : • Budget N-1 : reprend le budget de l'exercice précédent • Réalisé N-1 : reprend les dépenses réelles de l'exercice précédent Appliquez un pourcentage d'ajustement (ex : +3% pour inflation, -5% pour économies). Maintex calcule et répartit automatiquement les 12 budgets mensuels.

### Contrôle de dépassement

Disponible uniquement pour les budgets de type Global − Coût Article ou Facture.

| Option | Déclenchement |
| --- | --- |
| Aucun | Aucun contrôle. Les dépenses peuvent librement dépasser le budget. |
| Exercice | Contrôle sur le cumul annuel. Avertissement si le total de l'exercice dépasse le budget. |
| Mois | Contrôle mois par mois. Avertissement si la dépense du mois dépasse le budget mensuel. |

⚠️ L'avertissement n'est pas bloquant Lorsqu'un dépassement est détecté, Maintex affiche un message d'avertissement. L'utilisateur peut confirmer ou annuler la transaction. Seul le budget global projet est réellement bloquant.

# 8. Budget par Centre de Frais (CF)

Accès : Module Budget → Budget C.F. (sidebar)

Figure : Budget par Centre de Frais

Le budget par CF est le plus utilisé en maintenance. Il permet de piloter chaque atelier ou service indépendamment.

### Différence avec le budget Division

| Aspect | Budget Division | Budget CF |
| --- | --- | --- |
| Niveau | Macro — regroupe plusieurs CF | Micro — un seul atelier ou service |
| Utilisation | Pilotage direction / site | Pilotage chef d'atelier / responsable CF |
| Calcul En Cours | Agrège les BT de tous les CF de la division | Agrège uniquement les BT du CF sélectionné |

### Type de coût — impact sur les colonnes calculées

| Type de coût | En Cours | Réalisé |
| --- | --- | --- |
| M.O. | Coûts prévus BT hors projet du CF (moins coûts réalisés) | Coûts activités hors projet imputées au CF |
| Article | Lignes commandes articles stockés imputées au CF | Sorties stock hors projet du CF |
| Facture | Lignes commandes non stockés imputées au CF | Lignes factures non stockées du CF |
| Global | Somme M.O. + Article + Facture | Somme M.O. + Article + Facture |

💡 Exemple complet — Budget CF CF : CF-MECA (Atelier Mécanique) ¦ Exercice 2025 ¦ Type : Global − Coût Global Contrôle : Exercice ¦ Budget annuel : 120 000 € (10 000 €/mois) Situation au 30 juin 2025 : En Cours : 15 000 € Réalisé : 52 000 € DA : 3 000 € Solde 1 = 120 000 - (15 000 + 52 000) = 53 000 € ✅ Solde 2 = 120 000 - (15 000 + 52 000 + 3 000) = 50 000 € ✅ % Engagé = 67 000 / 120 000 = 55,8 %

# 9. Budget par Équipement

Accès : Module Budget → Budget Équipement (sidebar)

Figure : Budget par Équipement

Ce budget permet de suivre les coûts de maintenance d'un équipement spécifique sur un exercice, indépendamment du projet ou du CF.

### Spécificités du budget équipement

- Même structure que les budgets Division et CF (grille mensuelle 12 lignes)

- Fonctionnalité 'Calculer N-1' également disponible

- Contrôle de dépassement sur Global Coût Article ou Facture

- Si budget total saisi sans détail mensuel → divisé automatiquement par 12

💡 Exemple — Budget équipement avec saisonnalité Équipement : COMP-AIR-01 ¦ Exercice 2025 ¦ Type M.O. Arrêt annuel planifié en août → budget doublé ce mois. Jan–Juil : 2 000 €/mois × 7 = 14 000 € Août : 4 000 € (arrêt annuel intensif) Sep–Déc : 2 000 €/mois × 4 = 8 000 € ───────────────────────────────────── TOTAL exercice 2025 : 26 000 €

# 10. Budgets Couple (Imputation × CF / CA / Division)

Accès : Module Budget → Budgets Couple (sidebar)

Figure : Budgets Couple — 4 types disponibles

Les budgets couple croisent l'imputation comptable avec un axe organisationnel. Ils répondent à des questions comme : « Combien mon atelier mécanique dépense-t-il en énergie électrique ? »

### Les 4 types de budgets couple

| Type | Axes croisés | Question typique |
| --- | --- | --- |
| Imputation / CF | Imputation × Centre de Frais | Quel est le budget énergie de l'atelier mécanique ? |
| Imputation / CA | Imputation × Centre Analytique | Quel est le budget maintenance du produit X ? |
| Imputation / Division | Imputation × Division | Quel est le budget pièces de rechange du site Nord ? |
| Compte / CF | Compte comptable × Centre de Frais | Quel est le budget sur le compte 606100 pour l'atelier ? |

### Grille mensuelle — colonnes identiques

La grille présente les mêmes colonnes que les autres budgets : Initial, Actualisé, En Cours, Réalisé, Solde 1, %, DA, Solde 2, %.

💡 Exemple — Budget Imputation/CF Couple : IMP-ELEC × CF-MECA (Électricité de l'atelier Mécanique) Budget annuel 2025 : 18 000 € (1 500 €/mois) Ce budget isole précisément le coût en électricité de l'atelier Mécanique. Il complète le budget CF global en offrant une granularité par nature de charge.

# 11. Budget par Imputation Comptable

Accès : Module Budget → Budget Imputation (sidebar)

Figure : Budget par Imputation Comptable

Le budget par imputation offre une vision purement comptable, indépendante de la structure organisationnelle. Idéal pour les services comptables et financiers.

### Paramètres obligatoires

| Champ | Type | Requis | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Imputation | Code | Oui | Code d'imputation comptable (ex : IMP-MAINT = Charges de maintenance) |
| Exercice | Année | Oui | Année de début de l'exercice comptable |

La grille mensuelle est identique aux autres types de budgets avec les 9 colonnes standard.

💡 Gestion des DAs dans les budgets imputation Les DAs apparaissent dans le 'Montant DA' uniquement si non converties en commande. Si vous consultez un budget de l'année EN COURS : → Toutes les DAs non converties (même des années précédentes) apparaissent sur le mois courant. Si vous consultez un budget d'une AUTRE année : → Les DAs sont ignorées dans les calculs. Exemple : Consultation le 01/06/2025 du budget 2025. Une DA de novembre 2024 non convertie → reportée sur juin 2025 dans la colonne DA.

# 12. Budget Imputation / Centre Analytique

Accès : Module Budget → Imputation / Centre Analytique

Figure : Budget Imputation / Centre Analytique

Ce budget croise l'imputation comptable avec le Centre Analytique (CA), qui représente un axe d'analyse transversal : produit, client, marché, projet…

### Option de présentation

| Présentation | Tri du rapport |
| --- | --- |
| Par CF puis par imputation | Organise les données par Centre de Frais, puis liste les imputations à l'intérieur de chaque CF. |
| Par CA puis par imputation | Organise par Centre Analytique, idéal pour une vision produit/client. |

💡 Exemple — Budget Imputation/CA pour analyse produit Votre société fabrique 3 produits : PROD-A, PROD-B, PROD-C. Centres analytiques : CA-PROD-A, CA-PROD-B, CA-PROD-C. Budget : IMP-MAINT × CA-PROD-A → Suivi de toutes les dépenses de maintenance attribuables au produit A. Présentation 'Par CA puis imputation' : CA-PROD-A : IMP-MAINT, IMP-PIECE, IMP-SOUS-TRAIT... CA-PROD-B : IMP-MAINT, IMP-PIECE...

# 13. Exercices Comptables

Accès : Module Budget → Exercices (sidebar F1)

Figure : Gestion des exercices comptables

Les exercices comptables définissent les cycles annuels de référence pour tous vos budgets. Un exercice est composé de 12 mois consécutifs.

### Cycle de vie d'un exercice

| Statut | Signification | Actions disponibles |
| --- | --- | --- |
| Brouillon | Exercice en préparation. Budgets en cours de saisie. | Valider → |
| Validé | Exercice vérifié. Prêt à être activé. | ← Valider ¦ Activer → |
| Actif | Exercice en cours. Les dépenses s'imputent sur cet exercice. | Clôturer → |
| Clôturé | Exercice terminé. Données en lecture seule. | — |

⚠️ Règle importante Un seul exercice peut être Actif à la fois. Avant d'activer le nouvel exercice N+1, vous devez clôturer l'exercice N. Un exercice Clôturé ne peut plus être modifié. Les données historiques restent consultables même après clôture.

### Paramètre clé : Mois de début d'exercice

Par défaut, un exercice commence en janvier. Si votre société a un exercice décalé (ex : octobre à septembre), ce paramètre est configurable dans les Paramètres Société.

# 14. Budget par Compte Comptable

Accès : Module Budget → Budget Compte (sidebar)

Figure : Budget par Compte Comptable

Ce budget offre la granularité la plus fine : il suit les dépenses au niveau du plan comptable, compte par compte ou famille de comptes.

⚠️ Comptes de CHARGE uniquement Maintex gère des budgets uniquement sur les comptes de charge (consommation). Articles non stockés → compte lié à l'imputation de la ligne de facture. Articles stockés → compte renseigné sur la famille article. Les comptes de tiers (fournisseurs, TVA) ne sont PAS gérés dans ce module.

### Deux niveaux de granularité

| Niveau | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Famille de comptes | Budget défini pour toute une famille (ex : Famille 60 = Achats de marchandises) | Famille 60 : 500 000 €/an |
| Compte individuel | Budget sur un compte précis du plan comptable. | Compte 606100 (Fournitures atelier) : 24 000 €/an |

💡 Exemple — Budget compte comptable CF : CF-MECA ¦ Compte : 606100 (Fournitures atelier) Budget annuel 2025 : 24 000 € (2 000 €/mois) Au 30/06/2025 : Réalisé : 13 500 € → 56,25 % consommé → Légèrement au-dessus du rythme prévu (50% attendu au 30 juin). → Action recommandée : surveiller les prochains achats ou anticiper une révision.

# 15. Budget par Allocations

Accès : Module Budget → Budget Allocations

Figure : Budget par Allocations

Le budget par allocations permet de répartir des enveloppes budgétaires entre différentes entités selon des clés d'allocation prédéfinies.

### Fonctionnement

- Définir une enveloppe globale à répartir

- Configurer les clés d'allocation (pourcentages ou montants fixes) par entité

- Suivre la consommation de chaque entité par rapport à son allocation

✅ Usage typique Budget énergétique global à répartir entre les ateliers selon leur surface ou leur puissance installée. Budget informatique à allouer entre les départements selon le nombre de postes. Budget de formation à distribuer entre les équipes selon les effectifs.

# 16. Budget par Imputations

Accès : Module Budget → Budget Imputations

Figure : Budget par Imputations — Vue multi-imputations

Cette vue consolidée permet de gérer et comparer plusieurs imputations comptables simultanément sur un même écran.

### Avantage par rapport au budget imputation unitaire

- Vision d'ensemble sur toutes les imputations de l'exercice

- Comparaison rapide des taux de consommation entre imputations

- Identification des imputations en dépassement ou sous-consommées

💡 Exemple d'analyse croisée Exercice 2025 — Vue multi-imputations : IMP-MAINT : Budget 200 000 € ¦ Réalisé 145 000 € ¦ % : 72% ✅ IMP-PIECE : Budget 150 000 € ¦ Réalisé 163 000 € ¦ % : 109% ⚠️ Dépassement ! IMP-SOUS-TRA : Budget 100 000 € ¦ Réalisé 42 000 € ¦ % : 42% (sous-consommé) → Décision : réaffecter une partie de IMP-SOUS-TRA vers IMP-PIECE.

# 17. Suivi Budgétaire Global

Accès : Module Budget → Suivi (sidebar)

Figure : Suivi Budgétaire Global — Vue synthétique

Le suivi budgétaire global est la vue de synthèse multi-dimensions. Il agrège tous les budgets de fonctionnement pour une vision d'ensemble de la santé financière du service maintenance.

### Indicateurs présentés

- Budget total de fonctionnement vs Réalisé global

- Répartition par type de budget (CF, Division, Équipement, Imputation…)

- Évolution mensuelle sur l'exercice en cours

- Alertes sur les budgets dépassés ou approchant les seuils

✅ Quand l'utiliser ? Lors des réunions mensuelles de pilotage avec la direction. Pour préparer les révisions budgétaires de mi-exercice. Pour identifier les axes (CF, Division, Équipement) les plus consommateurs.

# 18. Contrôle des dépassements budgétaires

Maintex dispose d'un système de contrôle qui avertit les utilisateurs en temps réel lors de dépassements budgétaires potentiels.

### Tableau récapitulatif des contrôles

| Type de budget | Bloquant ? | Condition | Déclenchement |
| --- | --- | --- | --- |
| Budget Global Projet | OUI — BLOQUANT | Toujours actif | Toute imputation au projet |
| Budget CF (Global Art/Fact.) | Non — Avertissement | Contrôle = Exercice ou Mois | Signature DA ou ligne commande |
| Budget Division (Global A/F) | Non — Avertissement | Contrôle = Exercice ou Mois | Signature DA ou ligne commande |
| Budget Équipement (Global A/F) | Non — Avertissement | Contrôle = Exercice ou Mois | Signature DA ou ligne commande |
| Budget Imputation | Non — Avertissement | Contrôle = Exercice ou Mois | Signature DA ou ligne commande |
| Budget Couple Imp./CF | Non — Avertissement | Contrôle = Exercice ou Mois | Signature DA ou ligne commande |

### Comportement lors d'un dépassement

- Budgets non bloquants : message d'avertissement affiché. L'utilisateur peut confirmer ou annuler.

- Budget global projet (bloquant) : refus catégorique de la transaction. Impossible de continuer.

### Procédure de révision budgétaire

- Identifier le budget en dépassement (tableau de bord ou liste des projets)

- Obtenir l'accord de la direction (process interne de validation)

- Ouvrir la fiche projet ou le budget concerné

- Saisir le nouveau montant dans la colonne 'Budget Actualisé'

- Enregistrer — le solde est immédiatement recalculé

- Documenter la révision dans l'onglet Commentaires

✅ Bonne pratique de révision Ne modifiez JAMAIS le Budget Initial — il sert de référence historique pour l'audit. Utilisez TOUJOURS le 'Budget Actualisé' pour les ajustements. Documentez chaque révision : date, montant, raison, approbateur.

# 19. Cas pratiques et exemples complets

## Cas 1 — Création et suivi d'un projet de rénovation

### Contexte

La société ACIER PLUS SA rénove sa ligne de production n°3. Le directeur technique lance le projet en janvier 2025.

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Code projet | P2025-0042 |
| Désignation | Rénovation Ligne Production 3 |
| Famille | 001 – Maintenance Lourde |
| Responsable | M.DUPONT |
| Division | 01P – PRODUCTION |
| Date début | 01/02/2025 |
| Date fin probable | 30/09/2025 |
| Budget M.O. Initial | 30 000 € |
| Budget Articles Initial | 45 000 € |
| Budget Factures Initial | 25 000 € |
| Budget Global Initial | 100 000 € |

### Étapes de création

- Créer la famille FAM-001 avec champs personnalisés : Numéro de devis, Approbation Direction, Fournisseur principal

- Créer le projet P2025-0042 avec les données ci-dessus

- Activer 'Refuse les saisies antérieures' : aucune imputation avant le 01/02/2025

- Créer les Liens Projet/Équipement pour CONV-L3-A, ROBOT-L3-B avec leurs budgets individuels

### Suivi à mi-parcours (31 mai 2025)

| Poste | Budget Initial | En Cours | Réalisé | Solde | % Engagé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.O. | 30 000 € | 5 500 € | 12 000 € | 12 500 € | 58 % |
| Articles | 45 000 € | 8 000 € | 22 000 € | 15 000 € | 67 % |
| Factures | 25 000 € | 3 000 € | 11 000 € | 11 000 € | 56 % |
| GLOBAL | 100 000 € | 16 500 € | 45 000 € | 38 500 € | 62 % |

→ Le projet est en bonne santé à mi-parcours : 62% consommé à mi-chemin. La marge de 38 500 € est suffisante pour finir dans les limites. ✅

## Cas 2 — Dépassement budgétaire CF et action corrective

### Contexte

L'atelier Électrique (CF-ELEC) dispose d'un budget de 60 000 € pour 2025. En octobre, un achat de 4 200 € est tenté alors que le solde restant est de 2 800 €.

| Situation | Détail |
| --- | --- |
| Budget initial CF-ELEC 2025 | 60 000 € |
| En Cours au 15/10/2025 | 8 000 € |
| Réalisé au 15/10/2025 | 49 200 € |
| Solde 1 | 60 000 - (8 000 + 49 200) = 2 800 € |
| Commande tentée | 4 200 € (dépasse le solde de 1 400 €) |
| Déclenchement | Message d'avertissement de dépassement |

### Action corrective

- Le technicien achat signale le dépassement à son responsable

- Le directeur technique valide une révision budgétaire : +5 000 €

- Le contrôleur de gestion saisit 65 000 € dans 'Budget Actualisé' du CF-ELEC

- Le solde est immédiatement recalculé : 65 000 - 57 200 = 7 800 €

- La commande de 4 200 € est validée

## Cas 3 — Calcul N-1 pour initialiser le budget 2026

### Contexte

En janvier 2026, le contrôleur de gestion prépare le budget de la Division Nord pour 2026, basé sur les réalisations 2025.

- Ouvrir Budget par Division — DIV-NORD, Exercice 2026

- Cliquer sur 'Calculer à partir N-1'

- Sélectionner 'Base : Réalisé N-1' et saisir +3% (inflation prévue)

- Maintex calcule : Réalisé 2025 × 1,03 pour chaque mois

- Réviser manuellement le mois d'août (arrêt planifié) : +15 000 € supplémentaires

- Valider le budget 2026

💡 Résultat du calcul N-1 Réalisé 2025 total : 240 000 € Budget 2026 calculé (+3%) : 247 200 € Révision manuelle mois d'août : +15 000 € → Août : 35 000 € Budget 2026 final : 262 200 €

# 20. Questions fréquentes (FAQ)

### Q1 : Peut-on créer un projet sans budget ?

Oui. Les budgets sont facultatifs à la création. Vous pouvez créer la structure du projet d'abord, puis saisir les budgets une fois les estimations validées.

### Q2 : Que se passe-t-il si je coche 'Clôture projet' par erreur ?

La clôture n'est pas définitive. Décochée la case pour rouvrir le projet. Cette action est tracée et devrait rester sous contrôle du responsable projet.

### Q3 : Comment voir toutes les factures d'un projet ?

Depuis la fiche projet, ouvrez l'onglet Achats → sous-onglet BR/Factures. Vous y trouverez la liste complète des factures avec leurs montants.

### Q4 : Peut-on avoir deux budgets CF pour le même atelier et la même année ?

Oui, si les configurations diffèrent (type de budget ou type de coût différents). Deux budgets identiques en tous points ne coexistent pas — Maintex vous redirige vers l'existant.

### Q5 : Quelle est la différence entre En Cours M.O. et Réalisé M.O. ?

En Cours M.O. = heures prévues sur des BT encore ouverts (non terminés). Réalisé M.O. = heures saisies sur des activités clôturées. Un BT fermé transfère ses coûts de En Cours vers Réalisé.

### Q6 : Les budgets de fonctionnement intègrent-ils les dépenses de projets ?

Par défaut, non. Les dépenses imputées à un projet sont exclues des budgets CF, Division, Équipement. Ce comportement peut être modifié dans les Paramètres Société.

### Q7 : Comment exporter les données budgétaires ?

Des boutons CSV et PDF sont disponibles sur la plupart des écrans listes. Pour des rapports avancés, utilisez les éditions accessibles depuis chaque fiche budget (bouton 'Éditer').

### Q8 : Que signifie DA dans la colonne 'Montant DA' ?

DA = Demande d'Achat. Le Montant DA représente les DAs non encore converties en commande. Ces engagements potentiels sont exclus du Solde 1 mais inclus dans le Solde 2 (vision prudente).

### Q9 : Peut-on affecter plusieurs responsables à un projet ?

Le champ Responsable n'accepte qu'un seul utilisateur. Pour une gestion multi-responsables, ajoutez des champs personnalisés 'Responsable adjoint' ou 'Équipe projet' dans la famille.

### Q10 : Que faire si le budget N-1 n'existe pas pour le calcul automatique ?

Si aucun budget ni réalisé N-1 n'existe avec la même configuration, le calcul retourne 0. Vous devrez saisir les montants manuellement pour la première année.

### Q11 : Comment clôturer proprement un projet ?

- Vérifier que toutes les activités BT sont saisies

- Vérifier que toutes les factures sont enregistrées

- Vérifier que tous les mouvements de stock sont imputés

- Saisir le commentaire de clôture dans l'onglet Commentaires

- Cocher 'Clôture Projet' dans l'onglet Général

- Enregistrer — aucune nouvelle dépense ne sera acceptée

### Q12 : Peut-on réouvrir un exercice comptable clôturé ?

Non. Un exercice clôturé est définitivement en lecture seule. C'est une contrainte volontaire pour garantir l'intégrité des données historiques et la conformité aux règles comptables.

Fin du guide utilisateur

Module Gestion de Projet et Budget — Maintex

Pour toute question, contactez votre administrateur Maintex ou le support technique.